Российская Федерация

Самарская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения

Фрунзенское

муниципального района

Большеглушицкий                  самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24 » февраля 2012 г. № 13

п. Фрунзенский

#### О мероприятиях по подготовке и пропуску

весенних паводковых вод в 2012 году

В соответствии с Федеральным Законом РФ  № 68 от 11.11.1994 г.                    «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  руководствуясь ст. 6 Устава сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области и в целях своевременной подготовки сельского поселения Фрунзенское  к пропуску паводковых вод, сохранности жилых домов, объектов агропромышленного комплекса, гидротехнических сооружений, плотин, мостов, зданий и сооружений промышленных предприятий от повреждения ледоходом и паводковыми водами в весенний период 2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

#### Создать при администрации сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области противопаводковую комиссию в составе согласно приложению № 1.

- Председателю противопаводковой комиссии сельского поселения Фрунзенское  муниципального района Большеглушицкий Самарской области (Пищулину Ю.Н.) в срок до 01 марта 2012 года разработать мероприятия по подготовке и пропуску весенних паводковых вод на территории сельского поселения Фрунзенское.

- Утвердить состав сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий (приложение № 3).

- Утвердить перечень населённых пунктов и улиц сельского поселения Фрунзенское, расположенных в зоне возможного подтопления в период весеннего паводка  в 2012 году (приложение № 4).

- Настоящее Постановление опубликовать в газете «Фрунзенские вести».

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  сельского поселения

Фрунзенское                                                                                                  Ю.Н.Пищулин

Исп: ФилякинаЛ.В. 32339

Приложение № 1

к Постановлению  главы администрации

сельского поселения Фрунзенское

№  13   от    24 февраля  2012 года

Состав противопаводковой комиссии

по обеспечению подготовки и пропуску весенних паводковых вод в

2012 году при администрации сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий

Пищулин Ю.Н.     –   глава  сельского поселения Фрунзенское

председатель комиссии

Члены комиссии:

Стрельцов В.Н. – инспектор администрации сельского поселения Фрунзенское.

Пригласить для участия в работе противопаводковой комиссии:

Бабенкова А.Г. – мастера участка службы эксплуатации и ремонта участка Фрунзенский ООО СВГК Управления № 3 «Большеглушицкмежрайгаз»;                   Картунова С.Н.   –     директора  ООО «Фрунзенское»;

Филякина А.В. – главного инженера ООО «КХ Волгарь».

Приложение № 2

к Постановлению главы администрации

сельского поселения Фрунзенское

№ 13  от 24 февраля  2012 года

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и пропуску весенних паводковых вод на территории

сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий в 2012 году

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекомендовать руководителям учреждений, отделений, участков и жителям населенных пунктов подготовить прилегающие территории к пропуску талых вод. | до 10.03.2012 г. | Управляющие отделений, ООО «КХ Волгарь», руководители участков и учреждений. |
| 2 | Произвести очистку водоотводных каналов на территории поселения. | до 10.03.2012 г. | Администрация поселения. |
| 3 | Предусмотреть эвакуацию населения, а также животных из подтапливаемых мест. | до 10.03.2012 г. | Администрация поселения. |
| 4 | Подготовить водоёмы с небольшим накоплением к пропуску паводковых вод до безопасного уровня. | до 01.04.2012 г. | Администрация поселения. |
| 5 | Вскрыть временные перемычки на реке Каралык в целях пропуска паводковых вод. | До 20.03.2012 г. | Администрация поселения. |
| 6 | Провести разъяснительную работу среди населения поселения о проведении работ по предотвращению подтопления вешними водами жилых домов, надворных построек. Разъяснить жителям о путях эвакуации в случае подтопления. | до 01.04.2012 г. | Администрация поселения. |
| 6 | В период подтопления жилого сектора, населению: выключить электричество, газ, погасить газовые котлы, печи, ценные домашние вещи переместить на чердак или верхние этажи; приготовить документы, необходимые вещи, ценности, запас продуктов питания и быть готовым к эвакуации. | В период паводка. | Население поселения, попадающее в зону подтопления. |

Приложение № 3

к Постановлению главы администрации

сельского поселения Фрунзенское

№ 13  от 24  февраля  2012 года

Состав сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых  мероприятий в 2012 году.

База формирования сил                     Наименование и количество привлекаемой

и средств.                                            техники.

1. ООО «Фрунзенское»                                          Экскаватор – 1 шт.

Трактор  МТЗ – 80  – 1 шт.

Трактор  Т – 150 К – 1 шт.

Приложение № 4

к Постановлению главы администрации

сельского поселения Фрунзенское

№ 13  от 24 февраля  2012 года

ПЕРЕЧЕНЬ

населённых пунктов и улиц сельского поселения Фрунзенское, расположенных в зоне возможного подтопления в период весеннего паводка в 2012 году

1.Поселок Малый Каралык – улица Зелёная (д. № 1 – № 5).

2. Село Каралык – улица Молодёжная   (д. № 4 −  № 20).

3. Село Морша – улица Речная, улица Центральная (от д. № 27  до д.  № 53, от д.134 до д. № 198).

Количество людей – 107 человек.