МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Россия, 446194 Самарская обл.,

Большеглушицкий район,

с. Александровка,

ул. Центральная, д. 5

тел. 43-2-56; 43-2-86

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля 2014 г. № 14

с. Александровка

О мероприятиях по подготовке и

пропуску весенних паводковых

вод в 2014 году

Руководствуясь ст. 40 Устава сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области и в целях своевременной подготовки населённых пунктов и населения по пропуску паводковых вод, сохранности жилых домов, производственных зданий и сооружений, платин, мостов от наводнения паводковыми водами в весенний период 2014 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать  при администрации сельского поселения Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области противопаводковую комиссию в составе согласно Приложению № 1.

- Утвердить мероприятия по подготовке и пропуску весенних паводковых вод в 2014 году.

- Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, располагающихся на территории сельского поселения Александровка разработать и осуществить мероприятия по подготовке  и пропуску весенних паводковых вод.

- Населению сельского поселения Александровка заблаговременно принять меры по обеспечению сохранности жилья, материальных ценностей в период паводка.

Глава сельского поселения

Александровка                                                                 А.И.Горшков

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения

Александровка

муниципального района

Большеглушицкий

Самарской области

_____________ А.И.Горшков

«26» февраля 2014г.

Мероприятия

по подготовке и пропуску весенних паводковых вод на территории

сельского поселения Александровка муниципального района

Большеглушицкий Самарской области

в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка трубоводостоков на внутрипоселковых дорогах и стоках | до 01.04.2014 г. | Глава администрации сельского поселения Александровка Горшков А.И. |
| 2. | Подготовить водоёмы с небольшим наполнением вод к пропуску паводковых вод до безопасного уровня | до 01.04.2014 г. | Глава администрации сельского поселения Александровка А.И.Горшков |
| 3. | Содействовать руководителям, ответственным за сохранность прудов, плотин, переездов в организации контроля за их состоянием и уровнем воды. | на период паводка | Глава администрации сельского поселения Александровка А.И.Горшков |
| 4. | Провести разъяснительную работу с население о своевременном отводе талых вод от жилья и надворных построек | С 20.03.2014 г. и на период паводка | Администрация сельского поселения |

Приложение № 1

к Постановлению главы

сельского поселения

Александровка

от 26 февраля  2014 г.

Состав противопаводковой комиссии

по обеспечению подготовки и пропуску

весенних паводковых вод в 2014 году

Председатель комиссии:

Горшков А.И. –глава администрации сельского поселения Александровка

Члены комиссии:

Афанасьева А.А.- ведущий специалист администрации сельского поселения

Александровка;

Пищулина О.А. – специалист  администрации сельского поселения

Александровка.