МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Малая Глушица

муниципального района Большеглушицкий Самарской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 54  от 28 сентября 2012 года

с.Малая Глушица,, ул.Советская,60

тел. (8-846-73) 66-1-32; 66-1-39

Об утверждении муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области»

на  2013-2015 годы

Для улучшения качества и надежности  автомобильных дорог и тротуаров в сельском поселении Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 07.08.2012 года № 30 «Об утверждении Порядка принятия Решений о разработке, формировании и реализации муниципальных целевых программ сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» и от 14.08.2008 года № 11 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области», Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2015 годы (приложение).

2. Финансирование программных мероприятий осуществлять за счет средств бюджета  сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2015 годы, ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств областного бюджета.

4. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Малоглушицкие вести» и разместить на официальном сайте муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Малая Глушица                                                                                                 Ю.И.Щербаков

Приложение к постановлению администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28 сентября 2012 года № 54

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАЯ ГЛУШИЦА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА  2013-2015  ГОДЫ

- (далее – Программа)

- 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - Администрация сельского поселения Малая Глушица). |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон № 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление администрации сельского поселения Малая Глушица от 07.08.2012 года № 30 «Об утверждении Порядка принятия Решений о разработке, формировании и реализации муниципальных целевых программ сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; постановление главы администрации сельского поселения Малая Глушица от 14.08.2008 года № 11 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; распоряжение Администрации сельского поселения Малая Глушица от 07 сентября 2012 года № 13 «О разработке муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2015 годы». |
| Разработчик и Исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Малая Глушица |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области Задачи Программы: - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения; - повышение эффективности расходов средств бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (17.7 км.). - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (17.7 км.). |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Участники (исполнители) основных мероприятий программы | Администрация сельского поселения Малая Глушица; подрядные организации (на конкурсной основе) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2013 – 2015 годах – 9000 тыс.рублей, в том числе: средства местного бюджета - 9000 тыс.рублей по годам: 2013 г. – 3000 тыс.рублей; 2014 г. – 3000 тыс.рублей; 2015 г. – 3000 тыс.рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2013 – 2015 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2013- 2015 годы |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности от реализации Программы | Реализация Программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет организации проведения Администрацией сельского поселения Малая Глушица капитального ремонта надлежащего качества. Показатели социально-экономической эффективности: - создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области; - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (17,7 км.); - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий самарской области (17,7 км.); - увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территорий сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в расчете на 1 жителя ежегодно не менее 1%; - прирост балансовой (учётной) стоимости объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения на каждый рубль вложенных бюджетных средств ежегодно не менее 5 %. |
| Контроль за исполнением Программы | Глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области |

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

2.1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется

путем реализации Программы.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и

экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на период с 2013 по 2015 годы.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.

Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

2.2. Оценка текущего состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения занимают важнейшее место в производственной инфраструктуре сельского поселения, это основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры. Состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения оказывает влияние на развитие всех отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам общего пользования местного значения – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.

В настоящее время автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения в основном находятся в удовлетворительном состоянии. Однако качество дорожных покрытий, часть дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время.

Увеличение количества транспорта на улицах сельского поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия, неотложных мер по реконструкции улиц и дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь характеризуют санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Содержание и уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения, эксплуатация и содержание сетей уличного освещения соответствующими службами проводятся не в соответствии с действующими нормативами, что приводит к их разрушению.

Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.

В 2012 году на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети было направлено 1300 тыс. руб. местного бюджета.

За счет реализации программы планируется увеличение доли капитально

отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В ходе реализации Программы для достижения эффективности работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети при заключении муниципальных контрактов необходимо обеспечить преимущество современным, в том числе ресурсосберегающим и экологическим технологиям ведения ремонтных работ.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения, не соответствующей нормативным требованиям.

3. Повышение эффективности расходов средств на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, охватывающих основные аспекты деятельности Администрации сельского поселения Малая Глушица, необходимых для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Цель Программы предусматривает основные направления ее реализации:

1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области:

- своевременное и качественное проведение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения для повышения уровня безопасности дорожного движения;

- развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ.

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем выделения денежных средств из бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке  с учетом возможностей средств областного бюджета.

Администрация сельского поселения Малая Глушица осуществляет контроль за целевым использованием субсидий и бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы, и качеством выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

местного значения.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов;

- заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с подрядной организацией;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- многоступенчатый контроль качества работ, включающий в себя контроль лабораторий и технических служб подрядчика и заказчика;

- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет Администрация сельского поселения Малая Глушица.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

6.1. Финансовое обеспечение.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется из средств местного бюджета; мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке  с учетом возможностей средств областного бюджета, согласно таблице 1.

В случае выделения средств из областного бюджета или других источников разрабатываются комплексные мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Таблица 1

| Источник финансирования | Всего (тыс.руб.) | В т.ч. по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Бюджет сельского поселения | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Областной бюджет | - | - | - | - |

6.2. Кадровое, техническое и материальное обеспечение.

Реализация мероприятий Программы осуществляется подрядными организациями - победителями конкурсов на право выполнения работ.

VII. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ.

7.1. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы.

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации её мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;

- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня

благоустройства окружающей среды;

-развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния;

-повышение надежности инженерного обеспечения объектов благоустройства.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (17,7 км);

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (17,7 км);

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территорий сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  в расчете на 1 жителя ежегодно не менее 1%;

- прирост балансовой (учётной) стоимости объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения на каждый рубль вложенных бюджетных средств ежегодно не менее 5 %.

7.2. Критерии оценки эффективности программы.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по следующим критериям:

1. Критерий благоустроенности (Кбл) – отражает увеличение объемов финансовых вложений в развитие и содержание благоустройства территорий сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в расчете на 1 жителя:

К бл =  (  :   *100%, где

О1 - фактический объем финансовых вложений сельского поселения  в развитие и содержание благоустройства территории в предыдущем году;

О2 - фактический объем финансовых вложений сельского поселения в развитие и содержание благоустройства территории в отчетном году;

Ч1 – численность жителей сельского поселения в предыдущем году по данным статистики;

Ч2 – численность жителей сельского поселения в отчетном году по данным статистики;

К бл ежегодно должен быть не менее 1 %.

2. Критерий комфортности (Ккомф ) – отражает обеспечение комфортной среды проживания населения сельского поселения за счет приведения улично-дорожной сети и объектов благоустройства в нормативное состояние и проведения мероприятий по их инвентаризации и учету:

К комф  = *100%, где

S1 – балансовая (учетная) стоимость объектов улично-дорожной сети и объектов благоустройства сельского поселения на начало отчетного года;

S2 – балансовая (учетная) стоимость объектов улично-дорожной сети и объектов благоустройства и сельского поселения на конец отчетного года;

V – фактический объем бюджетного финансирования программных мероприятий по капитальному ремонту улично-дорожной сети и объектов благоустройства в отчетном году;

К комф ежегодно должен быть не менее 5 %.

Таблица 2

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе за счет средств: |  |  |  | Исполнители-ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федераль- ного бюджета | област- ного бюджета | местного бюджета | внебюд-жетных источ- ников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2013 2014 2015 | 2500 2500 2500 | - - - | - - - | 2500 2500 2500 | - - - | Администрация сельского поселения Малая Глушица | - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (--км.) - увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территорий сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в расчете на 1 жителя ежегодно не менее 1%; - прирост балансовой (учётной) стоимости объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения на каждый рубль вложенных бюджетных средств ежегодно не менее 5 %. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2013 2014 2015 | 500 500 500 | - - - | - - - | 500 500 500 | - - - | Администрация сельского поселения Малая Глушица | - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (--км.) - увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территорий сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в расчете на 1 жителя ежегодно не менее 1%; - прирост балансовой (учётной) стоимости объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения на каждый рубль вложенных бюджетных средств ежегодно не менее 5% |