УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального района Большеглушицкий Самарской области ______________________А.В. Грибеник «___»__________________2012 г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке и пропуску весенних паводковых вод

на территории  муниципального района Большеглушицкий

Самарской области в 2012 году

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать при администрациях сельских поселений, предприятиях, СПК постоянно действующие противопаводковые комиссии по подготовке и пропуску паводковых вод. | март 2012г. | Главы сельских поселений, руководители предприятий и организаций |
| 2 | Организовать взаимодействие по пропуску паводковых вод с противопаводковыми комиссиями соседних районов: Большечерниговский, Пестравский, Волжский, Красноармейский | Февраль – март 2012 г. | Районная противопаводковая комиссия, главы сельских поселений |
| 3 | Организовать обследование гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ | Март 2012 года | Районная противопаводковая комиссия, главы сельских поселений |
| 4 | Организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды. | В паводковый период | Главы сельских поселений, эксплуатирующие ГТС организации |
| 5 | Вскрытие земляных перемычек на реке Б.Иргиз, в целях пропуска паводковых вод | До 30.03.2012 г. | Районная противопаводковая комиссия |
| 6 | Сбор информации о паводковой обстановке на территории района | постоянно | Начальник ЕДДС района |
| 7 | Обеспечить информирование районной противопаводковой комиссии об изменениях уровня воды в реке Большой Иргиз (по данным гидропоста) | В паводковый период | Большеглушицкая метеостанция |
| 8 | Предприятиям и организациям района выполнить мероприятия по подготовке подведомственных объектов и территорий к пропуску паводковых вод, а также иметь запас материалов для предупреждения возможного подтопления | до 20.03. 2012 г. | Руководители предприятий, организаций района |
| 9 | Обследование русла реки Большой Иргиз на предмет выявления ледовых заторов | В паводковый период | Районная противопаводковая комиссия |
| 10 | Информирование ГУ МЧС РФ по Самарской области о необходимости ликвидации ледовых заторов (при наличии заторов) | В паводковый период | Районная противопаводковая комиссия |
| 11 | Очистка водоотводных канав и ливневых стоков на внутрипоселковых дорогах и улицах | до 20.03. 2012 г | Главы сельских поселений |
| 12 | Очистка водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования, укрепление переливных участков автодорог и мостов | до 20.03. 2012 г | Б-Глушицкий филиал ДЭУ, ОАО ДЭП №291 |
| 13 | Подготовка пунктов временного размещения населения на базе школ, на территориях подверженных подтоплению | До 01.04.2012 г. | Южное управление МОиН Самарской области, главы сельских поселений |
| 14 | Предусмотреть эвакуацию и размещение населения, а также домашних животных из подтапливаемых мест, подготовить корма. | до 15.03. 2012 г. | Главы сельских поселений, управление с/х, руководители хозяйств. |
| 15 | При спасательных постах организовать дежурство медицинских работников для оказания мед. помощи. | В период подтопления жилого сектора | Главный врач МБУ ЦМРБ |
| 16 | Выделить автотранспорт, бульдозеры и другие механизмы для ликвидации последствий подтопления территории района, эвакуации населения с подтопленных территорий | в период паводка | Руководители предприятий и организаций района |
| 17 | Привести в порядок имеющиеся плав. средства, при необходимости приобрести дополнительно. | до 20.03. 2012 г. | Главы сельских поселений района, предприятия, хозяйства. |
| 18 | Организовать подготовку гидротехнических сооружениях (ГТС) прудов и водохранилищ к безопасному пропуску паводковых вод: расчистка обводных каналов ГТС, паводкового водосброса, ревизия водопропускных устройств ГТС (донный водоспуск, подъемный механизм головного шлюза и т.д.), очистка дренажных каналов, ремонт ледозащитных сооружений, подготовка аварийного запаса материалов и т.д. | март 2012 года, октябрь-ноябрь 2012 года. | Организации, эксплуатирующие ГТС Главы сельских поселений |
| 19 | Подготовить водоёмы с небольшим накоплением к пропуску паводковых вод. Осуществить сброс воды до минимального безопасного уровня с прудов и водохранилищ. | март 2012 г., октябрь-ноябрь 2012 г. | СПК района, организации района, главы сельских поселений района. |
| 20 | Осуществление мер по укреплению и защите систем газо-, электроснабжения и связи | до 20.03. 2012 г. | Упр. №3 ф-л Самарагаз ООО СВГК, Б-Глушицкий участок ЗАО «ССК», РУЭС, Б-Глушицкий РЭС ОАО «МРСК-Волги» |
| 21 | Организация круглосуточного дежурства на предприятиях и в организациях района попадающих в зону возможного подтопления | с начала и до окончания паводкового периода | Руководители предприятий, организаций района |
| 22 | Проведение мероприятий по подготовке территорий населенных пунктов и всестороннего жизнеобеспечения населения (медицинское, противопожарное, продовольственное обеспечение), транспортное сообщение с которыми может быть прервано в период паводка | Март 2012 г. | Главы сельских поселений |
| 23 | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления и организация патрулирования жилого сектора в зоне подтопления в целях предотвращения случаев мародёрства | В период подтопления жилого сектора | ОВД района |
| 24 | Информирование население района о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком | В паводковый период | Районная противопаводковая комиссия |
| 25 | В период подтопления жилого сектора, населению: выключить электричество, газ, погасить газовые котлы, печи; ценные домашние вещи переместить на чердак или верхние этажи; приготовить документы, необходимые вещи, ценности, запас продуктов питания и быть готовыми к эвакуации. | В период паводка | Население района попадающее в зону подтопления |
| 26 | Организация временной переправы с населенными пунктами транспортное сообщение с которыми прервано в результате подтопления дорог, мостов | В период подтопления | Районная противопаводковая комиссия, главы сельских поселений района |

Главный специалист по делам ГО и ЧС

администрации муниципального района

Большеглушицкий 					     		    Г.В. Чесноков