##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### МУНИЦИПАЛЬНОГО

##### РАЙОНА

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 мая 2014 года   №  621

Об утверждении муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014 - 2015 годы»

В целях  достижения требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», государственной программой «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной  постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 года № 677, руководствуясь Уставом муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014 - 2015 годы».

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 07.08.2012 № 1015 «Об утверждении целевой программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2012 – 2015 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области Гвоздева А.К.

Глава района                                                                                     А.В. Грибеник

- Зенченко 21305

- Иващенко 21684

Приложение к постановлению администрации

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области

от 05 мая 2014 года № 621

Муниципальная программа муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014 - 2015 годы» (далее - Программа)

| ПАСПОРТ Программы |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014 - 2015 годы» |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 14 марта 2014 года № 35-р |
| Ответственный исполнитель Программы | отдел по строительству муниципального района Большеглушицкий Самарской области |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Участники Программы | Отсутствуют |
| Цель Программы | - увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - дороги местного значения) |
| Задачи Программы | # Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач: # • проектирование, строительство, реконструкция дорог местного значения, в том числе дорог местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; # • строительство дорог местного значения, а также строительство дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов; # • капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, в том числе ремонт дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов. |
| Показатели (индикаторы) Программы | - увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения; - увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов |
| Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации | Отсутствуют |
| Иные программы с указанием целей и сроков реализации | Отсутствуют |
| Планы мероприятий с указанием сроков реализации | Отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2015 годы Программа реализуется в 1 этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | 1. Общий объем финансирования Программы составляет 17130,37 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 15897,37 тыс. рублей; 2015 год – 1322,0 тыс. рублей (прогнозно). Источниками финансирования являются средства бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 2. Средства вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Общее увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения на 4,476 км, в том числе: -дорог местного значения с твердым и щебеночным покрытием на 3,15 км; -дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов на 1,326 км. |

- Характеристику текущего состояния, основные проблемы в сферы реализации Программы, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития муниципального района Большеглушицкий Самарской области, является развитие (ремонт) сети автомобильных дорог.

Общая протяженность автомобильных дорог муниципального района Большеглушицкий Самарской области составляет 513,43 км, из них с усовершенствованным (асфальтовым) покрытием – 2,893 км, дорог с щебеночным покрытием и грунтовых – 510,25 км. В настоящее время требует капитального и текущего  ремонта 2,893 км автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием.

Недостаточное финансирование в течение длительного периода времени привело к тому, что ряд дорог местного значения находится в неудовлетворительном состоянии.

Основными транспортными проблемами муниципального района Большеглушицкий Самарской области являются:

- качество дорожного покрытия ряда дорог местного значения не соответствует эксплуатационным требованиям, так как капитальный ремонт многих автодорог не производился десять и более лет;

- изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям основания и покрытия автодорог.

Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.

В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, проживающих в сельской местности, в каждом муниципальном районе области организованы маршруты движения школьных автобусов по дорогам местного значения. Движение школьных автобусов осуществляется от населенных пунктов, в которых проживают учащиеся, до образовательных учреждений и в обратном направлении. Дороги местного значения Самарской области, по которым проходят маршруты школьных автобусов, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности перевозок учащихся.

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2009 - 2015 годах в качестве одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация транспортной инфраструктуры.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости - развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

- 2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Программы, описание целей и задач Программы, планируемые конечные результаты реализации Программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы

Основной целью настоящей Программы является увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, в том числе ремонт дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов;

Работы по капитальному ремонту и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Работы по модернизации и развитию дорог местного значения выполняются в течение всего срока реализации программы без выделения этапов.

Программа разработана с целью проведения в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области комплексного ремонта дорог муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Реализация Программы позволит повысить уровень комфортного проживания населения с учетом обеспечения доступности среды -дорожного движения.

3. Сроки и этапы реализации Программы в целом с указанием промежуточных результатов

Реализация Программы будет осуществляться в один этап в течение 2014 - 2015 годов.

В ходе реализации муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных объемов ее финансирования в рамках бюджетного процесса.

- 4. Описание мер правового и муниципального регулирования в сфере реализации Программы, направленных на достижение целей Программы

Правовое регулирование осуществляется на основании:

-  Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года».

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2013 № 1642 «О разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области».

- 5. Перечень показателей (индикаторов) Программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели:

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного          
значения с твердым и щебеночным покрытием;

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

- Таблица № 1

Перечень показателей (индикаторов)

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

| Наименование показателей (индикаторов) | Еди- ница изме- рения | Значение показателей (индикаторов) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2014 | 2015 |
| Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения с твердым и щебеночным покрытием | км | 3,15 | - | 3,15 |
| Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов | км | 1,326 | 1,326 | - |
| Всего отремонтированных путем ремонта дорог местного значения | км | 4,476 | 1,326 | 3,15 |

6. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета Самарской области  и бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Общий объем финансирования Программы составляет 17130,37 тыс. рублей, в том числе:

2014 год  –15897,37тыс. рублей (прогнозно)

2015 год  – 1322 тыс. рублей (прогнозно).

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий Программы бюджета Самарской области  будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам.

Средства бюджета Самарской области на проведение мероприятий Программы указаны как предполагаемые и не являются основанием для возникновения соответствующих расходных обязательств.

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области в разрезе мероприятий и главных распорядителей средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области представлена в приложении № 1 к Программе.

- 7. Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы

- Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 2 к Программе.

- Приложение № 1 к муниципальной программе муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014 - 2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  | Наименование источников финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2014 |  | 2015 |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий по капитальному ремонту дороги местного значения: |  |  |  |  |  |
| 1) | Капитальный ремонт автодороги «Самара-Б.Черниговка» Александровка-Среднедольск-М.Вязовка L = 1,326 км | 15695,81 | 15695,81 | - |  | Бюджет Самарской области - 93,9% Бюджет муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 6,1% |
| 2. | Проведение мероприятий по ремонту дорог местного значения: |  |  |  |  |  |
| 2) | Ремонт автодороги «Самара-Б.Черниговка-Южный Морша» L=1.15км | 201,56 | 201,56 | - |  | Бюджет муниципального района Большеглушицкий Самарской области |
|  | Ремонт дороги местного значения «Самара-Большая Черниговка» - Большая Глушица –Пестравка - НФС L = 2 км | 1233,00 | - | 1233,00 |  | Бюджет муниципального района Большеглушицкий Самарской области |
|  | ИТОГО по разделу | 17130,37 | 15897,37 | 1233,00 |  |  |
|  | ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ | 17130,37 | 15897,37 | 1233,00 |  | Бюджет Самарской области Бюджет муниципального района Большеглушицкий Самарской области |

|  | - Приложение № 2 к муниципальной программе муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014 - 2015 годы» |
| --- | --- |

МЕТОДИКА

комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014 - 2015 годы»

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы  и оценку эффективности реализации Программы.

- 1. Оценка степени выполнения Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы), к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- 2. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов)  Программы к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации с исключением достигнутых показателей (индикаторов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле

где N - количество показателей (индикаторов) Программы;

- плановое значение n-го показателя (индикатора);

- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

- плановая сумма средств на финансирование Программы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, с исключением из расчета показателей (индикаторов), значения которых достигнуты в период, предшествующий последнему отчетному году, и суммы средств на финансирование (расходы), предусмотренной на реализацию соответствующих мероприятий Программы.