УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельского

поселения Мокша

муниципального

района  Большеглушицкий

Самарской  области

В.Е. Дмитриев

24 февраля   2015 год.

Мероприятия

по  подготовке  и  пропуску  весенних  паводковых  вод  на  территории

сельского  поселения  Мокша  в  2015 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать при администрации сельского поселения и предприятиях, расположенных на территории поселения противопаводковые комиссии. | до 01.03.2015г. | Глава администрации сельского поселения Мокша, руководители организаций |
| 2. | Провести разъяснительную работу с населением о своевременном отводе талых вод от жилья и надворных построек. | с 20.03.2015 г. и на период паводка | Администрация сельского поселения Мокша |
| 3. | Организовать взаимодействие по пропуску паводковых вод с противопаводковыми комиссиями Волжского и Красноармейского районов. | до 01.03.2015г | Администрация сельского поселения Мокша |
| 4. | Организовать очистку трубоводостоков и канав на внутрипоселковых дорогах и улицах. | до 20.03.2015г | Администрация сельского поселения Мокша |
| 5. | Предусмотреть эвакуацию и размещение населения, а также домашних животных из подтопляемых мест. | до 15.03.2015г | Администрация сельского поселения Мокша |
| 6. | Осуществлять контроль за снеготаянием и уровнем воды в гидротехническом сооружении и прудах по безопасному пропуску паводковых вод. | март 2015 г | Администрация сельского поселения Мокша, руководители организаций |